**Názov projektu: Odsťahovanie z Kaštieľa Ladomerská Vieska – I.etapa transformácie DSS**

**Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja**

**Riadiaci orgán : MIRRI**

Aj keď myšlienka transformácie DSS bola rozpracovaná už v roku 2012 , k zahájeniu jej realizácie došlo až koncom v roku  **2018**, keď bol schválený aktuálny Transformačný plán Domova sociálnych služieb Ladomerská Vieska (Zastupiteľstvom BBSK 22.10.2018). V roku 2018došlo k zakúpeniu pozemku v Žiari nad Hronom (60 000 eur) s cieľom výstavby nového  bytového objektu s kapacitou  pre 12 PSS, kde je Zariadenie podporovaného bývania.

Takisto v roku  2018 bol zakúpený dvojdom v obci Ladomerská Vieska (160 000 eur), ktorý bol rekonštruovaný pre 12 PSS . V tomto objekte je Špecializované zariadenie .

Existujúci objekt - Dankov dom, prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.  V Dankovom dome je Špecializované zariadenie pre 12 PSS.

Hlavný objekt, ktorý v slúžil ako administratívne zázemie pre personál a zároveň ubytovacia forma pre službu DSS, prešiel takisto rekonštrukciou s nadstavbou objektu a v súčasnej dobe už slúži ako Centrum denných aktivít pre PSS a v nadstavbe je umiestnené administratívne zázemie pre personál.

Z existujúcej kapacity 50 miest, bolo do prvej etapy DI zapojených 36 prijímateľov, ostatní  PSS budú zapojení do DI  v 2. etape.

Doposiaľ bolo v roku 2019 (2018) investovaných  258.200,- eur.

**Hlavným cieľom procesu deinštitucionalizácie** je podpora prijímateľov sociálnych služieb v ich návrate do prirodzeného prostredia a spoločenského života, vytvorenie podmienok pre využívanie bežne dostupných verejných služieb a nadväzovanie sociálnych kontaktov v komunite. Naplnenie tohto cieľa chceme dosiahnuť transformáciou inštitucionálneho systému služieb na systém komunitných sociálnych služieb. Vytvoriť sieť rôznorodých pobytových, ambulantných  a neskôr aj terénnych sociálnych služieb, ktorá významne sfunkční systém uspokojovania individuálnych potrieb občanov v objektoch, ktoré sa svojím vzhľadom, polohou a kapacitou  neodlišujú od bežného spoločenského štandardu. Občania -prijímatelia sociálnych služieb sa budú podporovať, aby v čo najväčšej miere využívali možnosť žiť bežným, nezávislým spôsobom života, o ktorom môžu sami rozhodovať.

**Podpora transformačných tímov**

ZSS Radmera sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne zamestnanci v štyroch cykloch zapájali do vzdelávania.

V  rámci projektu nám bolo poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie bolo zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, a podobne.

**V decembri 2019** sa revidoval  Transformačný plán v spolupráci s konzultantmi. Od júna 2019 prebiehala v zariadení aj supervízia  v rozsahu 1x mesačne. Do supervízie bolo zapojených 10 zamestnancov.

25.07.2019 bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie.

25.11. 2019 bola projektantmi odovzdaná projektová dokumentácia a súčasne bolo zahájené stavebné a územné konanie k stavbe a rekonštrukciám objektov. Na všetky budovy bolo vydané právoplatné stavebné rozhodnutie.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sme   podali  28.februára 2020.

**Realizácia aktivity sa začala: 3.8.2022 odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.**

V auguste 2022 sa PSS presťahovali do dočasných priestorov PN Kremnica. V rámci sťahovania bolo potrebné zabezpečiť presun (logistiku) klientov, presun interiérového vybavenia, materiálno – technické zabezpečenie, ľudské zdroje i finančné zdroje. Okrem presťahovania klientov bolo potrebné zabezpečiť dovoz stravy z DSS Ladomerská Vieska, pričom celodenná strava je dovážaná do Kremnice 3 krát denne. Pred začatím prevádzky v náhradných priestoroch bolo potrebné zabezpečiť zmluvné podmienky, administratívne náležitosti, finančné prostriedky na nájomné, rekonštrukciu hygienických priestorov v Kremnici, opravy a materiálno-technické zabezpečenie na začatie plnej prevádzky v náhradných priestoroch. PSS boli ubytovaní v náhradných priestoroch aj celý rok 2023.

Realizácia stavebných prác bola ukončená v Zmysle zmluvy o dielo **30.10.2023** a tým bola aktivita ukončená.

**Dňa 27.3.2024** sa klienti ZSS Radmera oficiálne presťahovali do nových zrekonštruovaných priestorov ZSS Radmera. Klienti sa presťahovali **do 4 budov** – 2 x Špecializované zariadenie, 1 x Domov sociálnych služieb a 1x Zariadenie podporovaného bývania v Žiari nad Hronom.

Zariadenie sociálnych služieb Radmera poskytuje od **2.5.2024** - 3 druhy sociálnych služieb na základe výpisu z registra sociálnych služieb. Uvedené služby sú poskytované pobytovou celoročnou formou v 4 budovách. ZSS Radmera poskytuje:

* Domov sociálnych služieb (Ladomerská Vieska 340)
* Zariadenie podporovaného bývania (Partizánska 107/57, Žiar nad Hronom)
* Špecializované zariadenie (Ladomerská Vieska 81, Ladomerská Vieska 146)

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET ZSS RADMERA – PROJEKT ROK 2023 A 2024**

**ROK 2023**

**PROJEKT**

717 003 549 008,93 € 41 Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy

717 003 110 702,72 € 11GE Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy

717 003 1 881 946,18 € 3AA1 Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy

717 003 221 405,44 € 3AA2 Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy

  **2 763 063,27 €**

**ROK 2024**

**Rozpočtová položka Čerpanie vo výške Zdroj financovania**

716 1 600 € 41 Projektová dokumentácia

Zdroj 41 – zdroj BBSK

Zdroj 11GE – spolufinancovanie z VÚC

3AA1, 3AA2 – prostriedky EÚ

**Majetok v rámci projektu DI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BUDOVY** | **Pôvodné sumy** | **Majetok po ukončení projektu DI (zhodnotenie budov)** |
| Budova č. 84 (administratívna a centrum denných aktivít) | 66 910,47 € | 1 125 782,81 € |
| Budova č. 81 ( Dankov dom) | 20 678,11 € | 559 547,40 € |
| Baboje dom | 144 557,16 € | 668 848,70 € |
| Novostavba ZPB – Žiar nad Hronom | 0 | 524 382,16 € |
|  | **232 145,74 €** | **2 878 561,07 €** |

**Drobný dlhodobý hmotný majetok (účet 028)**

Celková hodnota drobného dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2024 bola vo výške **161 443,58 €.**

Celý majetok na účte 028 v hodnote 161 443,58 € bol zaradený roku 2023. Celkový stav účtu tvoria chladničky Samsung s mrazničkou 9 kusov, práčka so sušičkou BOSH+ Samsung 6 kusov, kuchynská linka 11 kusov, obývacia nábytková zostava 8 kusov, rohová sedacia súprava 8 kusov, zostava kancelárskeho nábytku 3 kusy, spálňová nábytková zostava 19 kusov, masážne kreslo 2 kusy, nábytkový ohňovzdorný trezor Antracit 1 ks, signalizačný systém 1 kus.